NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

# SPECIFICKÁ PRAVIDLA

# PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

Komponenta 6.1

Výzva č. 2

# Vybudování centra kardiovaskulární a transplantační medicíny

Verze 2.0

Platnost od 1. 1. 2025

Obsah

Úvod	4

1.	Údaje o výzvě	4

1.1	Úvod	4

1.2	Soulad se strategiemi	5

2.	Podporované aktivity	5

3.	Cílová skupina	6

4.	Území (místo dopadu)	6

5.	Účel, cíle a indikátory	6

5.1	Účel podpory	6

5.2	Definované specifické cíle výzvy	6

5.3	Specifický cíl stavební části projektu	7

5.4	Indikátory projektu (budou zadány do ISKP 2014+)	7

5.5	Indikátory projektu (mimo IS KP14+)	9

6.	Časové nastavení	10

7.	Oprávnění žadatelé – specifická kritéria oprávněnosti	10

8.	Financování	10

8.1	Struktura financování	10

8.2	Způsobilé výdaje	10

8.3	Nezpůsobilé výdaje k financování z RRF	11

9.	Hodnocení a výběr projektů	11

9.1	Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti	11

9.2	Věcná/odborná kritéria	17

10.	Přílohy k Žádosti	18

10.1	Povinné přílohy k Žádosti	18

10.2	Povinné přílohy dokládané, pouze jsou-li relevantní	19

10.3	Nepovinné přílohy	20

10.4	Popis příloh neuvedených v Obecných pravidlech	20

11.	Zakázky	20

12.	Potřebná dokumentace k DNSH	21

13.	Seznam příloh Specifických pravidel	21

Verze Specifických pravidel

| Verze | Datum vydání | Datum účinnosti |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 1. X. 2022 | 21. 9. 2022 |
| 2.0 | 31. 12. 2024 | 1. 1. 2025 |

# Úvod

Pravidla pro žadatele a příjemce mají dvě části, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce. Souhrnně jsou označovány jako „Pravidla“. Oboje jsou pro žadatele a příjemce závazná. Podrobnosti k Pravidlům (aktualizace, účinnost) jsou uvedeny v Obecných pravidlech.

Není-li v těchto Pravidlech stanoveno jinak, postupují žadatelé a příjemci v souladu s Obecnými pravidly.

# Údaje o výzvě

## Úvod

Za posledních dvacet let došlo k významným změnám v objemu a struktuře provedených úkonů a poskytované péče v oblasti kardiovaskulární a transplantační medicíny, stejně jako v technickém vybavení. Dochází k zavádění nových léčebných programů, které vyžadují specifickou a náročnou péči o pacienty a výrazně prodlužují délku jejich hospitalizace. Za toto období vzrostl počet pacientů více než dvojnásobně. Došlo také k výraznému nárůstu počtu transplantací a začaly se rutinně provádět komplexní kombinované transplantace.

Počet ambulantně sledovaných pacientů po transplantacích narůstá téměř geometrickou řadou:

- transplantační ambulance v roce 2006: celkem 1 900 pacientů, v roce 2018 celkem 6 500 pacientů;

- kardiologické a kardiochirurgické ambulance v roce 2006 celkem 13 500 pacientů, v roce 2018 celkem 19 500 pacientů.

Onemocnění kardiovaskulární soustavy jsou dlouhodobě na prvním místě jako příčina úmrtí v České republice. S ohledem na dosavadní demografické trendy a zdravotnické statistiky lze předpokládat, že počty těchto pacientů nejen, že nebudou klesat, ale s prodlužujícím se věkem populace bude naopak narůstat segment kardiovaskulárních chorob typických pro vyšší věkové kategorie (aortální stenóza, ICHS nebo srdeční selhání). Zvýšení kapacit pro péči o nemocné v oblasti kardiovaskulární chirurgie a kardiologie proto dnes patří mezi priority zdravotního systému ČR.

Stávající stav je nevyhovující z hlediska celkových kapacit i jejich regionálního rozložení. Lze přepokládat, že při potenciálním zvýšení kapacity Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie (dále též „CKTCH“) v Brně minimálně o 35 lůžek, se zkrátí čekací doba pacientů ze spádových oblastí a díky specifickým programům přibydou noví pacienti z dalších oblastí. Dále se předpokládá rozšíření programů využívajících moderní technologie a lékařské metody (např. cévní chirurgie a intervenční metody v oblasti aorty a periferních cév).

Brněnské CKTCH však v současnosti naráží na limitující faktory, které mu brání ve zvýšení kapacit a kvality péče. Pro tuto vysoce specializovanou léčbu je nedostatečná zejména prostorová kapacita operačních sálů, jednotek intenzivní péče a následné lůžkové péče, které nevyhovují dnešním kvalitativním standardům. Pacienti po srdečních operacích a transplantacích jsou soustředěni na jednu jednotku intenzivní péče nejvyššího stupně, což je nevhodné jak z hlediska hygienicko-epidemiologického, tak i provozního, neboť pacienti po transplantaci orgánů nejsou odděleni od pacientů, kteří podstoupili běžnou kardiochirurgickou operaci. Současná lůžková kapacita intenzivních lůžek je zcela nedostatečná a prostor kolem lůžka neodpovídá požadavkům moderní intenzivní léčby, při níž narůstá počet nezbytných přístrojů ke sledování stavu pacienta a jeho léčbě. Z důvodu omezeného prostoru kolem lůžka je ztěžována kvalitní ošetřovatelská péče a limitován prostor pro manipulaci s pacientem, materiálem, lůžkem a přístroji.

Optimálním řešením je vybudování nového pracoviště Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně, které přispěje současně ke zvýšení kapacit, regionální dostupnosti i kvality zdravotní péče v oblasti kardiovaskulárních nemocí a transplantací v jihomoravském, případně i dalších regionech. Realizací projektu dojde k realizaci stavby o minimálním rozsahu 85 000 m3 obestavěného prostoru. Kromě navýšeného počtu lůžek dojde také k navýšení počtu operačních sálů vč. hybridních, a to ze 4 na 5. Tím rovněž dojde ke zvýšení počtu zákroků a ke zkrácení doby čekání na specializované operace vč. transplantací.

## Soulad se strategiemi

Tento projekt je v souladu s národními strategiemi, zejména se Strategickým rámcem rozvoje péče o zdraví v ČR do roku 2030.

# Podporované aktivity

Podporovány budou aktivity zaměřené na vybudování, zařízení a vybavení nového pracoviště Centra kardiovaskulární a transplantační medicíny v Brně v souladu s cíli a přínosy výzvy popsanými v kapitole 5.

- Výstavba nových či rekonstrukce stávajících zdravotnických zařízení:

- výstavba nových objektů,

- změna stávající stavby (nástavba, přístavba atd.),

- stavební úpravy a rekonstrukce stávající stavby,

- budování a modernizace související inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn, elektrické vedení) v rámci stavby, která je součástí projektu a projektové dokumentace stavby

- Pořízení a modernizace přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků, technologií a dalšího vybavení:

- pořízení a modernizace přístrojového vybavení,

- pořízení zdravotnických prostředků, technologií,

- pořízení věcného vybavení, nábytku,

- pořízení technologického vybavení budovy.

- Pořízení informačních technologií (HW a SW)

# Cílová skupina

Projekt svým zaměřením bude cílit na pacienty včetně jejich rodinných příslušníků v oblasti kardiovaskulární a transplantační medicíny.

Dále do cílové skupiny patří veškerý personál podílející se na chodu zdravotnického zařízení, jak multidisciplinární odborný tým, tak administrativní podpora.

# Území (místo dopadu)

Místem dopadu je Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Pardubický kraj.

# Účel, cíle a indikátory

## Účel podpory

Hlavním cílem této výzvy je rozšířit stávající kapacity pro poskytování nejmodernější péče v oblasti kardiovaskulární a transplantační medicíny, zvýšit její regionální dostupnost v jihomoravském a dalších výše vymezených regionech a podpořit co nejširší využívání moderních léčebných metod a technologií.

V rámci této výzvy proto bude podpořeno vybudování, zařízení a vybavení nového pracoviště Centra kardiovaskulární a transplantační medicíny v Brně (CKTCH jako vysoce specializovaného zdravotnického zařízení s nadregionální působností), které bude poskytovat komplexní zdravotní služby poskytované podle zákona 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), v platném znění, v oblasti kardiovaskulárních onemocnění dětem i dospělým, a to včetně transplantační medicíny. Realizací investice bude zvýšena regionální kapacita jednodenní a vícedenní lůžkové péče, a to ze současných 90 na alespoň 125 lůžek, tj. dojde k nárůstu minimálně o 35 nových lůžek.

## Definované specifické cíle výzvy

1. Vybudování vysoce specializovaného zdravotnického zařízení s nadregionální působností.

2. Vybudování zázemí pro poskytování specializované diagnostiky a léčby závažných kardiovaskulárních onemocnění dětí a dospělých

3. Vytvoření nové kapacity nejmodernější péče, které zvýší dostupnost tohoto typu péče potřebným pacientům

Žadatel naplnění těchto cílů popíše v rámci povinné přílohy Žádosti, viz Příloha č. 2 Specifických pravidel Podklad pro hodnocení projektu Tato příloha bude jedním z podkladů pro hodnocení projektu.

## Specifický cíl stavební části projektu

Cílem stavební části projektu je vybudovat centrum vč. jeho zázemí, které je tvořeno samotnou budovou centra a doplňující infrastrukturou centra. Budova centra je tvořena kompaktní ucelenou hmotou respektující současné stavební trendy s důrazem na ekologickou a ekonomickou efektivnost budoucího provozu centra. Infrastrukturu centra vytvářejí doplňující stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory nezbytné pro zajištění plného provozu centra. Mezi vybrané stavební objekty se řadí spojovací koridory propojující budovu centra s přilehlými okolními provozy nemocnice. Inženýrské objekty tvoří prostory pro komunikace a zpevněné plochy v okolí budovy, přípojky a přeložky inženýrských sítí sloužící k zásobování budovy centra vybranými médii. Samostatnými provozními soubory nezbytnými pro provoz centra jsou stanice kompresorů a vakua, technologie záložních zdrojů a trafostanice a hasící systémy budovy centra.

Parametry stavební části projektu

Obestavěný prostor staveb pro splnění účelu projektu bude minimálně 85 000 m3.

Pro splnění účelu je nastaven minimální počet nově vystavených operačních sálů na 5 (1 nově vytvořený, 4 přestěhované stávající operační sály do nové budovy).

## Indikátory projektu (budou zadány do ISKP 2014+)

Jednotlivých definovaných cílů bude dosaženo prostřednictvím následujících povinných indikátorů:

| Název indikátoru | Plně funkční centrum kardiovaskulární a transplantační medicíny |
| --- | --- |
| Typ indikátoru | Kvantitativní |
| Popis indikátoru: | Nová zařízení Centra kardiovaskulární a transplantační medicíny v plném provozu. Výstavba nového zařízení vytvoří v Centru kardiovaskulární a transplantační medicíny nejméně 35 nových lůžek. Výstavba bude zadána v otevřeném a veřejném výběrovém řízení. Před zahájením výběrového řízení bude provedeno posouzení potřeb. |
| Měrná jednotka: | Počet nově vytvořených zdravotnických zařízení |
| Výchozí hodnota: | 0 |
| Datum výchozí hodnoty: | 13.10.2022 |
| Cílová hodnota indikátoru: | 1 |
| Datum cílové hodnoty: | 30.06.2026 |
| Způsob doložení: | - Jeden z následujících dokumentů: - kolaudační souhlas / kolaudační rozhodnutí - rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání stavby - rozhodnutí o povolení zkušebního provozu - Doklad o dokončení přesunu stávajících kapacit (vytvoří příjemce) |
| Frekvence: | 1x |

| Název indikátoru | Uvedení nové budovy Centra kardiovaskulární a transplantační medicíny do provozu |
| --- | --- |
| Typ indikátoru | Kvantitativní |
| Popis indikátoru: | Uvedení nově vybudovaného centra kardiovaskulární a transplantační medicíny do provozu, vč. podání žádosti o povolení činnosti na místně příslušný krajský úřad |
| Měrná jednotka: | Počet center |
| Výchozí hodnota: | 0 |
| Datum výchozí hodnoty: | 13.10.2022 |
| Cílová hodnota indikátoru: | 1 |
| Datum cílové hodnoty: | 30.06.2026 |
| Způsob doložení: | Provozně hygienický řád vztahující se k novému objektu Doložení předložení žádosti Krajskému úřadu o povolení poskytování zdravotních služeb v novém objektu |
| Frekvence: | 1x |

| Název indikátoru | Počet nových lůžek |
| --- | --- |
| Typ indikátoru | kvantitativní |
| Popis indikátoru: | Indikátor vyjadřuje počet nových lůžek, která budou v průběhu doby realizace pořízena |
| Měrná jednotka: | Počet nových lůžek |
| Výchozí hodnota: | 0 |
| Datum výchozí hodnoty: | 13. 10. 2022 |
| Cílová hodnota indikátoru: | 35 |
| Datum cílové hodnoty: | 30.06.2026 |
| Způsob doložení: | - Smlouvy se zdravotními pojišťovnami (kopie) - Doklad o zařazení nových lůžek do majetku |
| Frekvence: | 1x |

## Indikátory projektu (mimo IS KP14+)

| Název indikátoru | Roční kapacita pacientů nového centra kardiovaskulární a transplantační medicíny po uvedení do plně funkčního stavu |
| --- | --- |
| Typ indikátoru | Kvantitativní |
| Popis indikátoru: | Indikátor vyjadřuje maximální roční kapacitu pacientů/klientů centra kardiovaskulární a transplantační medicíny po uvedení do plně funkčního stavu |
| Měrná jednotka: | Počet pacientů |
| Výchozí hodnota: | (stanoví žadatel) |
| Datum výchozí hodnoty: | Stanoví žadatel dle metodiky výpočtu (např. statistika za rok 2020) |
| Cílová hodnota indikátoru: | (žadatel stanoví odhad při Žádosti / příjemce při závěrečné ZoR může upravit, způsob výpočtu však musí zůstat nezměněný, dále hodnoty upřesňuje v každé ZoU) |
| Datum cílové hodnoty: | 30. 6. 2036 |
| Způsob doložení: | Doložení přílohy Stanovení povinně vykazovaných indikátorů k Žádosti, ve formě analýzy, včetně uvedení metodiky stanovení výchozí a cílové hodnoty. Skutečné hodnoty příjemce předloží při závěrečné ZoR a dále při každé ZoU. |
| Frekvence: | 10x |

# Časové nastavení

Datum ukončení realizace projektu

Projekt bude dokončen do 30. června 2026.

# Oprávnění žadatelé – specifická kritéria oprávněnosti

Oprávněným žadatelem je Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno.

# Financování

## Struktura financování

Podpora z RRF bude ve výši 100 % celkových způsobilých výdajů projektu.

## Způsobilé výdaje

Způsobilé výdaje souvisejí s realizací projektu a lze u nich prokázat jejich souvislost s projektem. Přispívají k naplnění účelu projektu a jsou navázány na indikátory / parametry / cíle / milníky.

Základní hlediska způsobilosti výdajů jsou uvedena v kapitole 8 Obecných pravidel.

Způsobilé jsou následující druhy výdajů, jejichž podrobný popis je uveden v kapitole 8 Obecných pravidel.

- Pozemky

- Stavby

- Projektová dokumentace a realizace stavebního projektu

- Pořízení vybavení v souladu s účelem projektu

- Výdaje na přípravu a zabezpečení realizace projektu v rámci služeb

- Poplatky

- Publicita projektu

- Režijní, provozní a jiné náklady

Následující výdaje mají finanční nebo procentuální omezení:

- Právní služby - max. 1 000 000 Kč bez DPH;

- Publicita – max. 100 000 Kč bez DPH.

## Nezpůsobilé výdaje k financování z RRF

Mezi nezpůsobilé výdaje k financování z RRF patří zejména DPH, mzdové/platové výdaje a výdaje na cestovné. Podrobněji viz Obecná pravidla.

# Hodnocení a výběr projektů

Postup hodnocení a výběru projektů probíhá v souladu s Obecnými pravidly. Kritéria jsou stanovena v této části Specifických pravidel.

## Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

### Kritéria formálních náležitostí

| Kritéria formálních náležitostí |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Název kritéria | Způsob hodnocení (Vyhověl / Vyhověl s připomínkou / Nevyhověl) | Referenční dokument / Zdroj ověření | Napravitelné (NA)/ nenapravitelné kritérium (NE) |
| 1. | Žádost je doložena v požadované formě a obsahu. | Vyhověl: Žádost je podána prostřednictvím IS KP14+, je vypracována v českém jazyce. Žádost obsahuje všechny požadované údaje. | Žádost | NA |
| 2. | Žádost je podepsána oprávněným zástupcem žadatele. | Vyhověl: Žádost je podepsána statutárním zástupcem žadatele (resp. oprávněnou osobou) uvedeným v Žádosti. V případě zastupování statutárního zástupce je doložena plná moc pro oprávněnou osobu. | Žádost Příloha – Plná moc | NA |
| 3. | Identifikační údaje Žadatele jsou v souladu s výpisem z evidence. | Vyhověl: Požadované identifikační údaje žadatele jsou v Žádosti uvedeny a jsou v souladu s výpisem z evidence, ve kterém je Žadatel registrován/uveden. | Žádost | NA |
| 4. | Všechny povinné přílohy jsou doloženy a jsou doloženy v požadované formě a obsahu. | Vyhověl: Všechny relevantní povinné přílohy byly dodány, a to ve formě specifikované výzvou. Dokument (příloha) není prázdný, obsah dokumentu odpovídá jeho názvu a obsah dokumentu odpovídá po formální stránce instrukcím uvedeným ve výzvě. Přílohy jsou číslovány v souladu s výzvou a Žádostí. Údaje v žádosti a jiných přílohách spolu navzájem korespondují. Relevantní přílohy jsou podepsány v souladu s Obecnými pravidly statutárního zástupce, příp. pověřené osoby. | Žádost, přílohy | NA |

### Kritéria přijatelnosti

| Kritéria přijatelnosti |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kritéria přijatelnosti – Red flags |  |  |  |  |
| Číslo | Název kritéria | Způsob hodnocení (vyhověl / nevyhověl / nehodnoceno / nerelevantní) | Referenční dokument / Zdroj ověření | Napravitelné (NA)/ nenapravitelné kritérium (NE) |
| 1. | Žadatel předložil Čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů ve vztahu k VK | Vyhověl: Žadatel předložil vyplněné a podepsané Čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů ve vztahu k poskytovateli podpory a použil správný formulář | Přílohy | NA |
| 2. | Žadatel vyplnil v Čestném prohlášení ke střetu zájmů ve vztahu k VK statutárního zástupce | Vyhověl: Žadatel vyplnil označení statutárního zástupce a ten souhlasí s výpisem z Obchodního rejstříku, případně jiného veřejného rejstříku | Přílohy, Obchodní rejstřík, nebo jiné veřejné rejstříky | NA |
| 3. | Nedochází ke střetu zájmů statutárního zástupce s VK | Vyhověl: Na základě kontroly veřejných rejstříků nebyl zjištěn střet zájmů mezi statutárním zástupcem a VK. | Přílohy, veřejné rejstříky | NE |
| 4. | Žadatel, který má povinnost zadávat informace o skutečných majitelích dle zákona č. 253/2008 Sb. uvedl v Čestném prohlášení zainteresované osoby na straně žadatele a tyto osoby souhlasí s údaji uvedenými v dostupných rejstřících | Vyhověl: Žadatel, který má povinnost zadávat informace o skutečných majitelích dle zákona č. 253/2008 Sb. vyplnil zainteresované osoby na straně žadatele a tyto osoby souhlasí s údaji uvedenými v dostupných rejstřících. | Přílohy, veřejné rejstříky | NE |
| 5. | Žadatel v rámci Čestného prohlášení k naplnění základních podmínek pro předložení Žádosti prohlásil, že na stejné výdaje předkládané v Žádosti nečerpá jinou veřejnou podporu | Vyhověl: Žadatel dodal jako součást čestného prohlášení k Žádosti Čestné prohlášení žadatele, že na stejné výdaje předkládané v Žádosti nečerpá jinou veřejnou podporu. | Přílohy | NA |
| 6. | Nedochází k čerpání jiné veřejné podpory na stejné předpokládané výdaje | Vyhověl: Dle dostupných rejstříků je ověřeno, že žadatel uvedl správné informace | Veřejné rejstříky | NE |

| Kritéria přijatelnosti |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kritéria přijatelnosti – projektové a finanční hledisko |  |  |  |  |
| Číslo | Název kritéria | Způsob hodnocení (vyhověl / nevyhověl / nehodnoceno / nerelevantní) | Referenční dokument / Zdroj ověření | Napravitelné (NA)/ nenapravitelné kritérium (NE) |
| 1. | Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce stanovenou v Obecných pravidlech. | Vyhověl: Žadatel naplnil podmínky oprávněnosti podle výzvy (Obecných pravidel). Žadatel doložil podepsané čestné prohlášení k naplnění základních podmínek pro předložení Žádosti. | Žádost Příloha čestné prohlášení k naplnění základních podmínek pro předložení Žádosti | NE |
| 2. | Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory. | Vyhověl: Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory. | Žádost, popř. přílohy | NE |
| 3. | Předpokládaná doba realizace projektu je v souladu s výzvou. | Vyhověl: Datum zahájení a ukončení realizace projektu je v souladu s výzvou. Realizace projektu není ukončena před podáním Žádosti. | Žádost | NA |
| 4. | Předpokládaná celková výše dotace a částek uvedených v rozpočtu (v případě položek u nichž je stanoven finanční limit) je v souladu s Výzvou. | Vyhověl: Celková dotace je v souladu s výzvou. Celková částka položek na právní služby a publicitu je v souladu s výzvou. Struktura rozpočtu je v souladu s výzvou. Rozpočet obsahuje výdaje považované za způsobilé dle výzvy (podrobnosti jsou předmětem věcné kontroly). | Žádost, přílohy | NA |

| Kritéria přijatelnosti |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kritéria přijatelnosti – specifická kritéria |  |  |  |  |
| Číslo | Název kritéria | Způsob hodnocení (vyhověl / nevyhověl / nehodnoceno / nerelevantní) | Referenční dokument / Zdroj ověření | Napravitelné (NA)/ nenapravitelné kritérium (NE) |
| 1. | Žádost splňuje věcný účel dotace uvedený v kapitole 5 Specifických pravidel. | Vyhověl: Projekt je svým zaměřením v souladu s účelem stanoveným ve výzvě, resp. Specifických pravidlech. | Žádost, přílohy | NE |
| 2. | Žadatel splňuje specifická kritéria oprávněnosti žadatele. | Vyhověl: Žadatelem je Centrum Kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno | Žádost | NE |
| 3. | Žádost splňuje podmínky výzvy. | Vyhověl: Aktivity projektu jsou v souladu s podporovanými aktivitami uvedenými ve Výzvě, resp. Specifických pravidlech. Cílové skupiny jsou v souladu s cílovými skupinami uvedenými ve Výzvě. Cíle projektu jsou v souladu s cíli definovanými ve Výzvě, resp. Specifických pravidlech. | Žádost, přílohy | NA |
| 4. | Harmonogram realizace projektu – pořízení přístrojového vybavení a ostatních aktivit kromě stavební části projektu je nastavený v souladu s výzvou. | Vyhověl: Harmonogram realizace aktivit – pořízení přístrojového vybavení a ostatních aktivit kromě stavební části projektu je nastaven tak, že nedojde k překročení nejzazšího datumu pro ukončení projektu dle podmínek stanovených ve Výzvě. | Žádost, přílohy | NA |

| Kritéria přijatelnosti |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kritéria přijatelnosti – hledisko staveb |  |  |  |  |
| Číslo | Název kritéria | Způsob hodnocení (vyhověl / nevyhověl / nehodnoceno / nerelevantní) | Referenční dokument / Zdroj ověření | Napravitelné (NA)/ nenapravitelné kritérium (NE) |
| 1. | Žádost splňuje účel podpory z hlediska stavebních částí projektu, viz kap. 5.3. Specifických pravidel. | Vyhověl: Stavební části projektu jsou svým zaměřením v souladu s účelem stanoveným ve výzvě viz kapitola 5.3 Specifických pravidel. | Žádost, resp. přílohy | NE |
| 2. | Žádost splňuje podmínky stanovené ve Specifických pravidlech v oblasti stavebních parametrů | Vyhověl: Dle předložené Žádosti žadatel plánuje stavbu s minimálním plánovaným obestavěným prostorem 85 000 m3. Z předložené Žádosti, resp. příloh plyne naplnění počtu nově vybudovaných operačních sálů vč. hybridních na 5 (1 nově vytvořený, 4 přestěhované stávající operační sály do nové budovy). | Příloha: Studie stavby – výpočet tabulka s uvedením čísel místností/pater | NA |
| 3. | Rozpočet stavby je nastavený v souladu s výzvou. | Vyhověl: Předložený zjednodušený rozpočet stavby je přiměřený. | Příloha: Studie stavby – zjednodušený rozpočet | NA |
| 4. | Harmonogram realizace stavebních částí projektu je nastaven tak, aby byly splněny indikátory projektu z hlediska času. | Vyhověl: Harmonogram realizace stavební části projektu je nastaven tak, že nedojde k překročení nejzazšího datumu pro ukončení projektu dle podmínek stanovených ve Výzvě. | Žádost | NA |

## Věcná/odborná kritéria

| Věcná/odborná kritéria |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Věcná/odborná kritéria – specifická kritéria |  |  |  |  |
| Číslo | Název kritéria | Způsob hodnocení (vyhověl / nevyhověl / nehodnoceno / nerelevantní) | Referenční dokument / Zdroj ověření | Napravitelné (NA)/ nenapravitelné kritérium (NE) |
| 1. | Účelnost pořizovaných zdravotnických prostředků, technologií a vybavení | Vyhověl: Bylo provedeno technické posouzení přístrojového vybavení, a to je v souladu s účelem výzvy, resp. Specifických pravidel. | Žádost, příloha: Zjednodušený seznam vybavení | NA |
| 2. | Rozpočet projektu – pořizované zdravotnické prostředky, technologie a vybavení | Vyhověl: Rozpočet projektu – pořizované zdravotnické prostředky, technologie a vybavení a výše požadavku na dotaci je přiměřený vzhledem k účelu projektu. Rozpočet obsahuje výdaje považované za způsobilé v souladu s výzvou. Jednotlivé položky odpovídají cenám v místě a čase obvyklým. Uvedené náklady jsou nezbytné pro realizaci projektu. Rozpočet není podhodnocený. | Žádost, příloha: Zjednodušený rozpočet vybavení | NA |
| 3. | Naplnění cíle vybudování vysoce specializovaného zdravotnického zařízení s nadregionální působností | Vyhověl: Ze Žádosti vyplývá naplnění cíle vybudování specializovaného zdravotnického zařízení s nadregionální působností. Žadatel počítá s jeho výstavbou včetně přípravy podkladů k vydání stavebního rozhodnutí/schválení, vybavení, přestěhování stávajícího vybavení a uvedení do plně funkčního stavu | Žádost, Příloha pro hodnocení projektu | NA |
| 4. | Naplnění cíle vybudování zázemí pro poskytování specializované diagnostiky a léčby závažných kardiovaskulárních onemocnění dětí a dospělých | Vyhověl: Ze Žádosti vyplývá naplnění cíle poskytování specializované diagnostiky a léčby závažných kardiovaskulárních onemocnění dětí a dospělých. | Žádost, Příloha pro hodnocení projektu | NA |
| 5. | Naplnění cíle vytvoření nové kapacity nejmodernější péče, které zvýší dostupnost tohoto typu péče potřebným pacientům | Vyhověl: Ze Žádosti vyplývá naplnění cíle vytvoření nové kapacity nejmodernější péče, které zvýší dostupnost tohoto typu péče potřebným pacientům | Žádost (cíle, indikátory, aktivity), resp. Příloha pro hodnocení projektu | NA |

# Přílohy k Žádosti

## Povinné přílohy k Žádosti

Povinné přílohy žadatel nahrává na příslušné záložky žádosti o podporu v IS KP14+.

| Příloha Žádosti č. | Název přílohy | Záložka v IS KP14+ |
| --- | --- | --- |
| Popis/příloha viz Obecná pravidla |  |  |
| 1. | Čestné prohlášení k naplnění základních podmínek pro předložení Žádosti | Dokumenty |
| 2. | Čestné prohlášení k DNSH pro komponentu 6.1 a 6.2 | Dokumenty |
| 3. | Čestné prohlášení k vyloučením střetu zájmů (ve vztahu k VK) | Dokumenty |
| 4. | Informace podle §14, odst. 3e) Rozpočtových pravidel o identifikaci osob, v nichž má žadatel podíl, a o výši tohoto podílu | Dokumenty |
| 5. | Tabulka vymezení činností, které budou provozovány v rámci pořizované investice | Dokumenty |
| 6. | Tabulka vymezení činností, které budou provozovány v rámci pořizovaného přístrojového vybavení | Dokumenty |
| 7. | Pověření Službou v obecném hospodářském zájmu | Dokumenty |
| 8. | Přehled zakázek | Dokumenty |
| 9. | Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu | Dokumenty |
| 10. | Studie stavby | Dokumenty |
| 11. | Zjednodušený rozpočet stavby | Dokumenty |
| 12. | Zjednodušený rozpočet vybavení | Dokumenty |
| Popis/příloha viz Specifická pravidla |  |  |
| 13. | Podklad pro hodnocení projektu | Dokumenty |
| 14. | Stanovení povinně vykazovaných indikátorů | Dokumenty |

## Povinné přílohy dokládané, pouze jsou-li relevantní

| Příloha žádosti č. | Název přílohy | Záložka v IS KP14+ |
| --- | --- | --- |
| Popis/příloha viz Obecná pravidla |  |  |
| 1. | Plná moc v případech, kdy požadované podklady nepodepisuje statutární zástupce. | Identifikace projektu |
| 2. | Informace podle §14, odst. 3e) Rozpočtových pravidel o identifikaci osob, v nichž má žadatel podíl, a o výši tohoto podílu | Dokumenty |

## Nepovinné přílohy

| Příloha žádosti č. | Název přílohy | Záložka v IS KP14+ |
| --- | --- | --- |
| Popis/příloha viz Obecná pravidla |  |  |
| 1. | Smlouva o zřízení bankovního účtu | Dokumenty |

## Popis příloh neuvedených v Obecných pravidlech

### Podklad pro hodnocení projektu

V rámci přílohy jsou žadatel popisuje, jakým způsobem naplní projekt jednotlivé cíle dané výzvy. Příloha bude jedním z podkladů pro věcné hodnocení.

### Stanovení povinně vykazovaných indikátorů

V dokumentu „Stanovení povinně vykazovaných indikátorů“ jsou uvedeny indikátory, které jsou vykazovány mimo IS KP14+.

Žadatel má povinnost předložit dokument jako přílohu Žádosti, kde uvede:

- výchozí hodnotu těchto indikátorů, které jsou vymezené ve Specifických pravidlech výzvy;

- metodiku stanovení tohoto indikátoru;

- datum výchozí hodnoty, která vyjde ze stanovené metodiky (např. poslední den předchozího roku v případě statistiky, které se sledují pouze k poslednímu dni v roce)

- odhad cílové hodnoty těchto indikátorů.

Příjemce má povinnost předložit dokument jako přílohu k ZoU, ve které již uvede skutečnou dosaženou cílovou hodnotu indikátoru, kterou nastaví dle metodiky uvedené při předložení Žádosti.

Formulář je uveden v příloze č. 3 Specifických pravidel.

# Zakázky

Kontrolované zakázky

Jako Kontrolované zakázky v souladu s postupy dle kapitoly 5 Obecných pravidel jsou označeny všechny nadlimitní zakázky.

# Potřebná dokumentace k DNSH

Vzhledem k povinnosti žadatele/příjemce naplňovat podmínky pravidla „do not significant harm“, která je uvedena v kapitole 2 Obecných pravidel, resp. Příloze č. 03a Obecných pravidel je v následující tabulce uvedena periodicita a systém odevzdávání povinných příloh v rámci realizace projektu.

| Příloha žádosti č. | Název dokumentu | Periodicita | Příloha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Energetický posudek | 1x (před zahájením stavby) U změn dokončených staveb 1x pro stav před a po realizaci stavby (před zahájením stavby) | ZoR |
| 2. | Průkaz energetické náročnosti budovy | 1x (před zahájením stavby) U změn dokončených staveb 1x pro stav před a po realizaci stavby (před zahájením stavby) | ZoR |
| 3. | Technické listy produktů nebo certifikát EU Water label | 1x (po ukončení stavby) | ZoR |
| 4. | Vyplněný reportovací list, který prokazuje implementaci zásady DNSH | 1x (po ukončení stavby) | ZoR |
| 5. | Zpráva dodavatele o splnění požadavku recyklace min. 70 % stavebních a demoličních odpadů | 1x (po ukončení stavby) | ZoR |
| 6. | Doklady o převzetí odpadu k ekologické likvidaci nebo potvrzení certifikované formy, která má oprávnění nakládat s odpadem dle norem s uvedením hmotnosti převzatého odpadu | 1x (po ukončení stavby) | ZoR |

# Seznam příloh Specifických pravidel

1. Přehled změn Specifických pravidel

2. Podklad pro hodnocení projektu

3. Stanovení povinně vykazovaných indikátorů

U tohoto nezpůsobilého výdaje může být jako zdroj financování využit státní rozpočet.

V IS KP 2014+ je uvedený název Čestné prohlášení k Žádosti o podporu (MZd)